ပထမ Phase မှာ Video မထည့်ဘဲ Multi-Tenant Team Collaboration SaaS ကို အရင် production-quality အထိဆောက်ပြီး၊ နောက် Phase မှာ Video Collaboration ထည့်တာက architecture အရလည်း သင့်တော်တယ်။

Project ကို ဒီလို conceptualize လုပ်မယ်—

Team collaboration platform where teams manage projects, tasks, meetings, schedules, and later join real-time video meetings.

# Phase 1 — Core Product

## 1. Multi-Tenant Organization

ဒါက system ရဲ့ foundation ဖြစ်မယ်။

User

├── Organization A

│     ├── Team Engineering

│     └── Team Design

│

└── Organization B

└── Team Marketing

### Features

- User registration/login

- Organization creation

- Organization switcher

- Invite members

- Accept/reject invitation

- Multiple organizations per user

- Teams

- Team members

- Organization settings

- Member management

- Roles & permissions

### Roles

Organization Owner

Admin

Manager

Member

Guest

# 2. Projects

Organization

│

├── Project A

├── Project B

└── Project C

Features:

- Create/update/delete project

- Project members

- Project visibility

- Project status

- Start/end date

- Project description

- Project settings

- Project archive

Project status:

Planning

Active

On Hold

Completed

Archived

# 3. Task Management

ဒီဟာက platform ရဲ့ main feature ဖြစ်မယ်။

### Task

Task

├── Title

├── Description

├── Status

├── Priority

├── Assignee

├── Reporter

├── Due Date

├── Labels

├── Attachments

├── Comments

└── Subtasks

### Views

Kanban

TODO          IN PROGRESS       REVIEW       DONE

Task A       Task D            Task F       Task H

Task B       Task E            Task G       Task I

Task C

List view ( Kanban data as list view, toggle view)

Calendar view

ဒီ 3 ခုပါရင် frontend အပိုင်းတော်တော်ကောင်းလာမယ်။

# 4. Labels / Filters

Task တွေကို—

Bug

Feature

Urgent

Backend

Frontend

Design

လို label တွေတပ်နိုင်မယ်။

Advanced filtering:

Status = In Progress

AND

Priority = High

AND

Assignee = Alice

AND

Due Date < 7 days

URL query state နဲ့ filter state ကို sync လုပ်ထားရင် UX ကောင်းတယ်။

# 5. Comments & Mentions

Task တစ်ခုမှာ—

Alice:

I've fixed the API issue.

Bob:

@Alice Can you also add tests?

Features:

- Comments

- Edit/delete

- @mentions

- Reactions

- Reply/thread

- Attachments

နောက်ပိုင်း Video meeting နဲ့ချိတ်ဖို့ foundation ဖြစ်မယ်။

# 6. Notification System

Notification center:

Notifications

Alice assigned you a task

Bob mentioned you

Meeting starts in 15 minutes

Task #123 is overdue

You were invited to Engineering

Notification channels:

In-app

Email

Push (later)

Backend မှာ event-driven လုပ်ထားမယ်။

TaskAssigned

↓

Event

↓

Queue

├── Database Notification

└── Email Notification

# 7. Scheduling / Calendar

Video မပါသေးပေမယ့် Scheduling ကို Phase 1 မှာထည့်သင့်တယ်။

### Meeting

Meeting

├── Title

├── Description

├── Host

├── Participants

├── Start time

├── End time

├── Timezone

├── Recurring

└── Status

အခု Phase 1 မှာ—

Schedule meeting

↓

Calendar event

↓

Invitation

↓

Reminder

Video မရှိသေးဘူး။

နောက် Phase 2 မှာ—

Meeting

↓

Join Meeting

↓

Video Room

ဆိုပြီး ထည့်လို့ရမယ်။

ဒါကြောင့် Database architecture ကို အခုကတည်းက video-ready ဖြစ်အောင် design လုပ်ပါ။

# 8. Recurring Meetings

ဥပမာ—

Daily Standup

Every weekday

09:00 AM

သို့မဟုတ်—

Sprint Planning

Every 2 weeks

Monday

10:00 AM

Options:

This event

This and following events

Entire series

ဒီ feature က scheduling system ကို simple CRUD မဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်။

# 9. Timezone

ဒီ feature ကို အခုကတည်းက ထည့်ပါ။

User A:

Myanmar

10:00 AM

User B:

Singapore

11:30 AM

User C:

London

04:30 AM

Backend:

UTC

Frontend:

User's timezone

သဘောတရားနဲ့ design လုပ်ပါ။

# 10. File & Attachment

Project/task/comment တွေမှာ—

- Images

- PDF

- Documents

- Screenshots

upload လုပ်နိုင်မယ်။

Architecture:

Frontend

↓

Laravel

↓

Object Storage

Phase 1 မှာ AWS S3 သုံးလို့ရတယ်။

# 11. Activity / Audit Log

ဒါက portfolio အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ feature။

ဥပမာ—

Activity

Alice created Task #123

Bob assigned task to John

John changed status:

Todo → In Progress

Sarah changed priority:

Medium → High

Admin added Alice to Engineering

Audit log ကို immutable ဖြစ်အောင် design လုပ်။

နောက်ပိုင်း security/admin feature တွေမှာအသုံးဝင်မယ်။

# 12. Dashboard & Analytics

Organization dashboard:

Projects       12

Active Tasks   184

Completed      1,024

Overdue        23

Members        48

Project analytics:

Tasks completed

Tasks overdue

Velocity

Completion rate

Member workload

နောက်ပိုင်း meeting analytics နဲ့လည်း combine လုပ်လို့ရမယ်။

# 13. Search

Global search:

Search everything...

Projects

Tasks

Members

Comments

Meetings

Files

Phase 1 မှာ MySQL search နဲ့စပြီး နောက်ပိုင်း—

Meilisearch / Elasticsearch / OpenSearch

သို့ upgrade လုပ်နိုင်တယ်။

# 14. Permission System

အရေးကြီးတယ်။

Example:

Organization

│

├── Owner

├── Admin

├── Manager

├── Member

└── Guest

Permission examples:

project.create

project.update

project.delete

task.create

task.update

task.assign

task.delete

meeting.create

meeting.cancel

member.invite

member.remove

Laravel Policies + Gates သုံးမယ်။

# 15. SaaS Subscription

Phase 1 ရဲ့ later stage မှာထည့်နိုင်တယ်။

Free

Pro

Business

Enterprise

Limits:

Free

5 members

3 projects

Pro

50 members

Unlimited projects

Business

Unlimited members

Advanced analytics

ဒါက platform ကို portfolio project ကနေ actual SaaS architecture ဖြစ်လာစေမယ်။

# Backend Tech Stack

မင်းအတွက် ဒီ stack ကို recommend လုပ်တယ်။

### Core

Laravel

PHP 8.3+

MySQL 8

Redis

### API

Laravel API

REST

API Resources

Form Requests

Policies

Sanctum

### Background processing

Laravel Queue

Redis

Laravel Horizon

Queue သုံးမယ့်အရာတွေ—

Email

Notifications

File processing

Reminder

Activity logging

Reports

## Real-Time

Phase 1 မှာ video မရှိပေမယ့် real-time feature ကိုထည့်ထားသင့်တယ်။

Laravel Broadcasting

WebSockets

Redis

ဥပမာ—

Alice moves task

↓

Laravel Event

↓

WebSocket

↓

Bob's browser

↓

Kanban updates instantly

ဒါက နောက်ပိုင်း Video feature ထည့်တဲ့အခါလည်း အကျိုးရှိမယ်။

# Database

MySQL ကို primary DB အနေနဲ့သုံး။

Core tables က roughly—

users

organizations

organization_members

teams

team_members

projects

project_members

tasks

task_assignees

task_labels

labels

subtasks

comments

comment_reactions

attachments

meetings

meeting_participants

meeting_recurrences

notifications

activity_logs

subscriptions

plans

နောက်ပိုင်း Video Phase မှာ—

meeting_rooms

meeting_sessions

meeting_participants

recordings

transcripts

လို table တွေ ထပ်တိုးနိုင်မယ်။

# Frontend Tech Stack

ကျွန်တော်ဆိုရင် Next.js + TypeScript ကိုရွေးမယ်။

Next.js

TypeScript

Tailwind CSS

### UI

shadcn/ui

Radix UI

Lucide React

### Server state

TanStack Query

API

↓

TanStack Query

↓

React Components

### Client state

Zustand

ဥပမာ—

Organization

Sidebar

Modal

UI preferences

Filters

### Drag & Drop

dnd-kit

Kanban အတွက်။

# Real-Time Frontend

Laravel broadcasting နဲ့—

Laravel

↓

WebSocket

↓

Next.js

Frontend မှာ task update, notification, comments စတာတွေ real-time ဖြစ်အောင်လုပ်။

# Calendar UI

Calendar အတွက်—

FullCalendar လို library သုံးလို့ရတယ်။

Features:

Month

Week

Day

Agenda

Drag & Drop

Recurring events

# Charts

Dashboard အတွက်—

Recharts

သုံးလို့ရတယ်။

# Testing

ဒီ project ကို advanced portfolio ဖြစ်စေချင်ရင် testing မဖြစ်မနေထည့်ပါ။

### Backend

PHPUnit / Pest

Laravel Feature Tests

Laravel Unit Tests

Test လုပ်သင့်တာတွေ—

Tenant isolation

Permissions

Task assignment

Concurrent updates

Meeting scheduling

Recurring events

Notifications

### Frontend

Vitest

React Testing Library

Playwright

# DevOps

ဒီ project မှာ DevOps ကိုလည်း showcase လုပ်မယ်။

Docker

Docker Compose

Nginx

PHP-FPM

MySQL

Redis

GitHub Actions

CI pipeline:

Push

↓

Lint

↓

PHP Tests

↓

TypeScript Check

↓

Frontend Tests

↓

Build

↓

Docker Image

↓

Deploy

# AWS

Production deployment:

AWS

│

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

EC2          RDS          S3

│            │

Laravel       MySQL

│

Redis

Later:

CloudFront

ElastiCache

SQS

ECS

လိုမျိုး scale လုပ်နိုင်တယ်။

# Phase 2 — Video Ready Architecture

Phase 1 မှာ video မထည့်ပေမယ့် meeting model ကို ဒီလို design လုပ်ထားမယ်—

Meeting

│

├── Scheduling

├── Participants

├── Recurrence

├── Permissions

├── Notifications

│

└── Video Session  ← Phase 2

│

├── Room

├── Participants

├── Recording

├── Transcript

└── Chat

အဲ့လိုလုပ်ထားရင် Phase 2 ရောက်တဲ့အခါ existing scheduling system ကို မဖျက်ဘဲ—

Schedule Meeting

↓

Meeting Created

↓

Join Meeting

↓

Video Room

ဆိုပြီး video layer ကို plug-in လုပ်နိုင်မယ်။

# Recommended Stack အကျဉ်းချုပ်

| Layer | Technology |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript |
| UI | Tailwind + shadcn/ui |
| State | Zustand |
| Server State | TanStack Query |
| Drag & Drop | dnd-kit |
| Calendar | FullCalendar |
| Charts | Recharts |
| Backend | Laravel |
| API | REST |
| Auth | Laravel Sanctum |
| Database | MySQL |
| Cache | Redis |
| Queue | Laravel Queue + Horizon |
| Real-time | Laravel Broadcasting + WebSockets |
| Storage | AWS S3 |
| Testing | Pest/PHPUnit + Vitest + Playwright |
| DevOps | Docker + GitHub Actions |
| Hosting | AWS |
| Search | MySQL → Meilisearch later |

### Core feature priority

Must-have first:

Multi-tenancy → Auth → RBAC → Projects → Tasks → Kanban → Comments → Notifications → Calendar/Scheduling → Recurring meetings → Timezone → Activity logs → Real-time updates

Then:

Files → Search → Analytics → Billing → API/Webhooks

Phase 2:

Video room → WebRTC/SFU → Screen sharing → Recording → Meeting chat → Transcription → AI summary

ဒီ structure နဲ့သွားရင် Phase 1 ကို standalone portfolio project အဖြစ်လည်း ပြလို့ရပြီး Phase 2 မှာ Video Collaboration ထည့်လိုက်တဲ့အခါ project တစ်ခုလုံးကို ပြန်ရေးစရာမလိုဘဲ evolve လုပ်နိုင်တဲ့ architecture ဖြစ်မယ်။

ဒီ project ကို ရိုးရိုး Laravel CRUD structure မသုံးဘဲ modular monolith architecture နဲ့ စတာကို recommend လုပ်တယ်။

အထူးသဖြင့် မင်းက နောက်ပိုင်းမှာ Video Collaboration ထည့်မယ်ဆိုတော့ Phase 1 ကတည်းက module boundaries ကောင်းကောင်းချထားရင် နောက်ပိုင်း architecture မပြိုဘူး။

မင်းပြောထားတာတွေကို စုပြီးဆိုရင်—

- Multi-tenant SaaS

- Project management

- Scheduling / meetings

- Email-based 2FA

- Login/register security

- Login/register origin/country/location tracking

- RBAC

- Service + Repository pattern

- Dependency Injection

- Unit + Feature tests

- Redis / Queue

- Real-time

- နောက်ပိုင်း WebRTC video

- Modular structure

ဆိုတော့ Modular Monolith + Domain-oriented modules က အကောင်းဆုံး fit ဖြစ်တယ်။

# 1. Architecture ကို ဒီလိုထားမယ်

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                Next.js Frontend              │

│                 TypeScript                   │

└──────────────────────┬──────────────────────┘

│ REST API

▼

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                Laravel Backend                │

│                                               │

│              Modular Monolith                 │

│                                               │

│ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ │

│ │  Auth   │ │ Tenancy    │ │  Projects    │ │

│ └─────────┘ └────────────┘ └──────────────┘ │

│                                               │

│ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ │

│ │ Tasks   │ │ Meetings   │ │ Notifications│ │

│ └─────────┘ └────────────┘ └──────────────┘ │

│                                               │

│ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ │

│ │  Files  │ │ Audit Logs │ │  Billing     │ │

│ └─────────┘ └────────────┘ └──────────────┘ │

└──────────────┬──────────────────┬─────────────┘

│                  │

┌──────▼─────┐      ┌─────▼─────┐

│   MySQL    │      │   Redis   │

└────────────┘      └───────────┘

Microservices မလုပ်သေးဘူး။

ဒါပေမယ့် module boundaries ကို microservice ခွဲလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ design လုပ်မယ်။

ဒါကို Modular Monolith လို့ခေါ်လို့ရတယ်။

# 2. Recommended Backend Structure

Laravel ရဲ့ default—

app/

├── Models

├── Services

├── Repositories

└── ...

လိုမျိုး global folder တွေထဲ အားလုံးပုံထားတာကို မသုံးစေချင်ဘူး။

အစား—

app/

└── Modules/

│

├── Auth/

├── Tenancy/

├── Users/

├── Teams/

├── Projects/

├── Tasks/

├── Meetings/

├── Notifications/

├── Files/

├── AuditLogs/

├── Search/

└── Billing/

ဒီလို feature/module အလိုက် vertical slice လုပ်မယ်။

# 3. Module တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Structure

ဥပမာ Projects—

app/Modules/Projects/

├── Domain/

│   ├── Models/

│   │   └── Project.php

│   │

│   ├── Contracts/

│   │   └── ProjectRepositoryInterface.php

│   │

│   ├── DTOs/

│   │   └── CreateProjectData.php

│   │

│   ├── Enums/

│   │   └── ProjectStatus.php

│   │

│   └── Exceptions/

│       └── ProjectNotFoundException.php

│

├── Application/

│   ├── Services/

│   │   ├── CreateProjectService.php

│   │   ├── UpdateProjectService.php

│   │   └── DeleteProjectService.php

│   │

│   └── Actions/

│       └── CreateProjectAction.php

│

├── Infrastructure/

│   └── Repositories/

│       └── EloquentProjectRepository.php

│

├── Presentation/

│   ├── Http/

│   │   ├── Controllers/

│   │   │   └── ProjectController.php

│   │   │

│   │   ├── Requests/

│   │   │   ├── CreateProjectRequest.php

│   │   │   └── UpdateProjectRequest.php

│   │   │

│   │   └── Resources/

│   │       └── ProjectResource.php

│   │

│   └── Routes/

│       └── api.php

│

├── Providers/

│   └── ProjectServiceProvider.php

│

└── Tests/

├── Unit/

│   └── Services/

│       └── CreateProjectServiceTest.php

│

└── Feature/

└── ProjectControllerTest.php

ဒါကတော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ structure ဖြစ်တယ်။

# 4. Service + Repository Pattern

မင်းပြောထားတဲ့ requirement အတွက် ဒီ separation ကို recommend လုပ်တယ်။

Controller

↓

Request Validation

↓

Service

↓

Repository Interface

↓

Eloquent Repository

↓

Model

↓

MySQL

ဥပမာ—

CreateProjectController

↓

CreateProjectService

↓

ProjectRepositoryInterface

↓

EloquentProjectRepository

↓

Project

Controller ထဲမှာ business logic မထားဘူး။

# 5. Dependency Injection

ဥပမာ Service က—

final class CreateProjectService

{

public function __construct(

private ProjectRepositoryInterface $projects,

) {}

public function execute(

CreateProjectData $data

): Project {

return $this->projects->create($data);

}

}

Service Provider မှာ—

$this->app->bind(

ProjectRepositoryInterface::class,

EloquentProjectRepository::class

);

ဒီလိုလုပ်ထားရင် Unit Test မှာ—

CreateProjectService

↓

Mock ProjectRepository

လုပ်နိုင်တယ်။

Database မလိုဘဲ business logic test လုပ်လို့ရမယ်။

ဒါက မင်းပြောတဲ့ "testing အတွက်ပါအဆင်ပြေစေချင်တယ်" ဆိုတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ကိုက်တယ်။

# 6. ဒါပေမယ့် Repository Pattern ကို အလွန်အကျွံမသုံးပါနဲ့

ဒီအချက်က အရေးကြီးတယ်။

Laravel project တွေမှာ—

UserRepository

ProjectRepository

TaskRepository

CommentRepository

...

ပြီးရင် Eloquent query အားလုံးကို repository ထဲထည့်လိုက်တာမျိုးက sometimes unnecessary abstraction ဖြစ်တတ်တယ်။

မင်း project မှာ Repository ကို—

data access abstraction တကယ်လိုတဲ့နေရာတွေမှာ သုံးမယ်။

Business logic က Service/Application layer မှာ။

# 7. Auth Module ကို သီးခြားထားမယ်

Auth က normal module တစ်ခုထက်ပိုပြီး security-sensitive ဖြစ်လို့—

app/Modules/Auth/

├── Domain/

│   ├── Contracts/

│   ├── DTOs/

│   └── Enums/

│

├── Application/

│   ├── Services/

│   │   ├── RegisterUserService.php

│   │   ├── LoginUserService.php

│   │   ├── VerifyEmailService.php

│   │   ├── EnableTwoFactorService.php

│   │   ├── VerifyTwoFactorService.php

│   │   └── LogoutService.php

│   │

│   └── Actions/

│

├── Infrastructure/

│   ├── Repositories/

│   └── TwoFactor/

│       └── EmailOtpProvider.php

│

├── Presentation/

│   └── Http/

│       ├── Controllers/

│       ├── Requests/

│       └── Resources/

│

└── Tests/

├── Unit/

└── Feature/

# 8. Email 2FA Flow

မင်းက email-based 2FA သုံးမယ်ဆို ဒီ flow ကို recommend လုပ်တယ်။

Login

↓

Email + Password

↓

Credentials valid?

↓

YES

↓

Generate OTP

↓

Hash OTP

↓

Store OTP + expiry

↓

Send Email

↓

User enters OTP

↓

Verify OTP

↓

Create authenticated session/token

OTP table:

two_factor_challenges

id

user_id

code_hash

expires_at

attempts

verified_at

created_at

OTP plaintext ကို database ထဲမသိမ်းဘူး။

# 9. 2FA Security Features

ဒါတွေပါထည့်မယ်—

- OTP expiry

- Maximum attempts

- Resend cooldown

- Rate limiting

- Old OTP invalidation

- One-time use

- Login challenge ID

- Suspicious login detection

- Audit logging

ဥပမာ—

OTP valid for 5 minutes

Maximum attempts: 5

Resend:

once every 60 seconds

# 10. Login/Register Origin & Location Tracking

ဒီ feature ကိုလည်း Auth/Security module ထဲမှာထားတာပိုကောင်းတယ်။

ဒါပေမယ့် "location" ကို precise GPS လိုမျိုး မယူဘဲ IP-derived approximate metadata အဖြစ် design လုပ်တာကို recommend လုပ်တယ်။

ဥပမာ—

login_attempts

id

user_id

ip_address

country_code

country_name

region

city

timezone

latitude

longitude

user_agent

device_type

browser

os

status

created_at

Register အတွက်လည်း—

registration_metadata

သို့မဟုတ် user_security_events လို unified event table ထားနိုင်တယ်။

# 11. Security Event Architecture

ကျွန်တော်ဆိုရင် Login/Register ကို database tables အများကြီးခွဲမယ့်အစား—

security_events

လို table တစ်ခုပါထားမယ်။

security_events

id

user_id

organization_id nullable

type

ip_address

country_code

region

city

timezone

user_agent

device_type

browser

os

metadata JSON

created_at

type:

REGISTERED

LOGIN_SUCCESS

LOGIN_FAILED

LOGOUT

TWO_FACTOR_SENT

TWO_FACTOR_VERIFIED

TWO_FACTOR_FAILED

PASSWORD_CHANGED

PASSWORD_RESET

ဒီ design က နောက်ပိုင်း security dashboard လုပ်တဲ့အခါ အရမ်းအသုံးဝင်တယ်။

# 12. Security Dashboard

Admin/user ကို—

Security

Recent Login Activity

Singapore

Chrome / macOS

Today 10:32 AM

Myanmar

Safari / iPhone

Yesterday 8:20 PM

Unknown location

Chrome / Windows

3 days ago

လိုပြနိုင်တယ်။

ဒါက portfolio မှာ security engineering feature အနေနဲ့ အရမ်းကောင်းတယ်။

# 13. Tenancy Module

ဒါက Auth နဲ့ခွဲထားရမယ်။

Modules/Tenancy/

├── Domain/

│   ├── Models/

│   │   ├── Organization.php

│   │   ├── OrganizationMember.php

│   │   └── Team.php

│   │

│   ├── Contracts/

│   ├── DTOs/

│   └── Enums/

│

├── Application/

│   └── Services/

│       ├── CreateOrganizationService.php

│       ├── InviteMemberService.php

│       ├── AcceptInvitationService.php

│       └── SwitchOrganizationService.php

│

├── Infrastructure/

│   └── Repositories/

│

├── Presentation/

│   └── Http/

│

└── Tests/

# 14. Tenant Context

Request တစ်ခုချင်းမှာ—

Authenticated User

↓

Current Organization

↓

Tenant Context

↓

Service

↓

Repository

ရှိမယ်။

ဥပမာ—

interface TenantContext

{

public function id(): int;

public function organization(): Organization;

}

Service တွေက current tenant ကို explicit သိနိုင်မယ်။

# 15. Module List

Phase 1 အတွက် ငါဆို ဒီ modules တွေကိုသုံးမယ်—

Modules/

│

├── Auth

│

├── Users

│

├── Tenancy

│

├── Teams

│

├── Projects

│

├── Tasks

│

├── Comments

│

├── Meetings

│

├── Notifications

│

├── Files

│

├── Search

│

├── AuditLogs

│

├── Analytics

│

└── Billing

Video ကို အခုမထည့်ဘူး။

နောက် Phase 2—

├── Video

│   ├── Rooms

│   ├── Sessions

│   ├── Participants

│   ├── Recordings

│   ├── Transcripts

│   └── Signaling

ဆိုပြီး module တစ်ခုအနေနဲ့ add လုပ်နိုင်တယ်။

# 16. Testing Structure

Module အလိုက် test တွေကို module ထဲမှာထားမယ်။

Modules/

└── Tasks/

└── Tests/

├── Unit/

│   ├── CreateTaskServiceTest.php

│   ├── UpdateTaskServiceTest.php

│   └── AssignTaskServiceTest.php

│

└── Feature/

├── CreateTaskTest.php

├── UpdateTaskTest.php

└── DeleteTaskTest.php

### Unit Test

Database မသုံးဘဲ—

Service

↓

Mock Repository

### Feature Test

Real database နဲ့—

HTTP

↓

Controller

↓

Service

↓

Repository

↓

Database

စမ်းမယ်။

# 17. Testing Pyramid

Project မှာ—

E2E

/   \

/     \

Feature Tests

/         \

/           \

Unit Tests      \

/_________________\

### Unit

Business logic

### Feature

API + DB + authorization

### E2E

Critical user flows

ဥပမာ—

Register

→ Verify email

→ Login

→ 2FA

→ Create organization

→ Invite member

→ Create project

→ Create task

→ Assign task

ဒီ flow ကို Playwright နဲ့ E2E test လုပ်နိုင်တယ်။

# 18. Frontend Structure

Next.js ကိုလည်း module/feature oriented လုပ်မယ်။

src/

│

├── app/

│   ├── (auth)/

│   │   ├── login/

│   │   ├── register/

│   │   └── verify-2fa/

│   │

│   └── (dashboard)/

│       ├── dashboard/

│       ├── projects/

│       ├── tasks/

│       ├── meetings/

│       └── settings/

│

├── features/

│   ├── auth/

│   ├── organizations/

│   ├── projects/

│   ├── tasks/

│   ├── meetings/

│   ├── notifications/

│   └── files/

│

├── components/

│   ├── ui/

│   └── shared/

│

├── lib/

│   ├── api/

│   ├── auth/

│   ├── websocket/

│   └── utils/

│

├── stores/

│

├── hooks/

│

├── types/

│

└── config/

Feature-specific components ကို features/ ထဲမှာထားမယ်။

Generic components တွေကို components/ ထဲထားမယ်။

# 19. Frontend API Layer

Components က API ကို တိုက်ရိုက်မခေါ်စေချင်ဘူး။

မလုပ်သင့်တာ—

const response = await fetch("/api/projects");

component တိုင်းမှာလုပ်တာ။

အစား—

Component

↓

TanStack Query

↓

Project API Client

↓

Laravel API

ဥပမာ—

features/projects/

├── api/

│   ├── getProjects.ts

│   ├── createProject.ts

│   └── updateProject.ts

│

├── components/

├── hooks/

├── schemas/

├── types/

└── stores/

# 20. API Response Standard

ဒါကို အစကတည်းက standardize လုပ်ပါ။

ဥပမာ—

{

"success": true,

"data": {},

"message": "Project created successfully"

}

Error:

{

"success": false,

"message": "Validation failed",

"errors": {

"name": [

"The name field is required."

]

}

}

Frontend မှာ error handling လွယ်သွားမယ်။

# 21. Project Development Plan

ငါဆိုရင် ဒီ order နဲ့ဆောက်မယ်။

### Phase 0 — Architecture

Week 1

- Laravel setup

- Next.js setup

- Docker

- MySQL

- Redis

- CI

- Module structure

- Base API response

- Exception handling

- Coding standards

- PHPStan/Pint

- ESLint/Prettier

### Phase 1 — Authentication & Security

Week 2

- Register

- Email verification

- Login

- Logout

- Password reset

- Email 2FA

- OTP

- Rate limiting

- Security events

- Login metadata

- IP/country/city detection

- Security tests

### Phase 2 — Multi-Tenancy

Week 3

- Organizations

- Organization members

- Invitations

- Teams

- Roles

- Permissions

- Tenant context

- Tenant isolation tests

### Phase 3 — Project Management

Week 4–5

- Projects

- Project members

- Tasks

- Subtasks

- Labels

- Priorities

- Assignees

- Kanban

- List view

- Filters

- Comments

- Mentions

### Phase 4 — Real-Time

Week 6

- WebSockets

- Task updates

- Comments

- Notifications

- Presence

- Redis

### Phase 5 — Scheduling

Week 7

- Meetings

- Participants

- Calendar

- Recurring meetings

- Timezones

- Invitations

- Reminders

### Phase 6 — Files + Audit + Analytics

Week 8

- S3

- Attachments

- Audit logs

- Activity feed

- Dashboard

- Analytics

- Search

### Phase 7 — Testing

Week 9

- Unit tests

- Feature tests

- Authorization tests

- Tenant isolation tests

- Concurrency tests

- API tests

- Frontend tests

- E2E critical flows

### Phase 8 — Production

Week 10

Docker

CI/CD

AWS

Nginx

SSL

Queue workers

Redis

Horizon

Monitoring

Logging

Backups

ဒီအတိုင်းဆို 10 weeks ဝန်းကျင်နဲ့ strong Phase 1 portfolio project ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်း learning time ပါထည့်ရင် ပိုရှည်နိုင်တယ်။

# 🏆 Final Architecture

နောက်ဆုံးမှာ မင်း project က ဒီလိုဖြစ်လာမယ်—

NEXT.JS

TypeScript

│

TanStack Query

│

REST API

│

════════════════════════════════════

LARAVEL

Modular Monolith

════════════════════════════════════

│

┌────────┬────────┬──┴──┬─────────┐

│        │        │     │         │

Auth   Tenancy  Projects Tasks   Meetings

│        │        │     │         │

└────────┴────────┴─────┴─────────┘

│

Application

Services

│

Repository Contracts

│

Eloquent Repositories

│

MySQL

┌───────────────┐

│     Redis     │

├───────────────┤

│ Cache         │

│ Queue         │

│ Locks         │

│ Realtime      │

└───────────────┘

AWS S3

│

Attachments

Future Videos

ဒီ structure ကို ငါ recommend လုပ်တယ်။ အထူးသဖြင့် Modular Monolith + Service + Repository Interface + DI + Unit/Feature testscombination က မင်းရဲ့ Laravel knowledge ကို သာမန် CRUD ထက် အများကြီးပိုပြီးပြနိုင်တယ်။

နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ Phase 0 ကို code စရေးလို့ရအောင် actual folder tree + Laravel namespace conventions + database ERD/table design + module dependency rules + authentication/2FA flow + testing strategy ကို အရင် design ချတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်။

ဒီ project အတွက် Next.js ဘက်မှာလည်း Laravel ဘက်လို feature/module-oriented architecture သုံးတာကို recommend လုပ်တယ်။

ဒါပေမယ့် Next.js ရဲ့ App Router ရဲ့ app/ folder ကို business logic အားလုံးထည့်တဲ့နေရာအဖြစ် မသုံးသင့်ဘူး။ app/ ကို routing/layout/page composition အတွက်ထားပြီး၊ feature-specific logic ကို features/ ထဲခွဲတာက ပို maintainable ဖြစ်တယ်။

## Recommended Next.js structure

src/

│

├── app/

│   │

│   ├── (auth)/

│   │   ├── login/

│   │   │   └── page.tsx

│   │   ├── register/

│   │   │   └── page.tsx

│   │   ├── verify-email/

│   │   │   └── page.tsx

│   │   ├── verify-2fa/

│   │   │   └── page.tsx

│   │   └── forgot-password/

│   │       └── page.tsx

│   │

│   ├── (dashboard)/

│   │   ├── layout.tsx

│   │   │

│   │   ├── dashboard/

│   │   │   └── page.tsx

│   │   │

│   │   ├── projects/

│   │   │   ├── page.tsx

│   │   │   └── [projectId]/

│   │   │       └── page.tsx

│   │   │

│   │   ├── tasks/

│   │   │   └── page.tsx

│   │   │

│   │   ├── meetings/

│   │   │   ├── page.tsx

│   │   │   └── [meetingId]/

│   │   │       └── page.tsx

│   │   │

│   │   └── settings/

│   │       ├── profile/

│   │       ├── organization/

│   │       └── security/

│   │

│   ├── layout.tsx

│   ├── providers.tsx

│   └── globals.css

│

├── features/

│   │

│   ├── auth/

│   ├── organizations/

│   ├── projects/

│   ├── tasks/

│   ├── meetings/

│   ├── notifications/

│   ├── files/

│   ├── search/

│   └── analytics/

│

├── components/

│   ├── ui/

│   ├── layout/

│   └── shared/

│

├── lib/

│   ├── api/

│   ├── auth/

│   ├── websocket/

│   ├── query/

│   ├── validation/

│   └── utils/

│

├── stores/

│

├── hooks/

│

├── types/

│

├── config/

│

└── tests/

├── unit/

└── e2e/

# 1. app/ — Routing only

ဥပမာ—

app/(dashboard)/projects/[projectId]/page.tsx

ဒီ page ထဲမှာ business logic အများကြီးမရေးဘူး။

export default function ProjectPage({

params,

}: {

params: { projectId: string }

}) {

return (

<ProjectDetails

projectId={params.projectId}

/>

);

}

အဓိကက—

app/ = routing + page composition

လို့ သတ်မှတ်ထား။

# 2. features/ — Main business logic

ဒီနေရာက project ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး folder ဖြစ်မယ်။

ဥပမာ tasks:

features/tasks/

├── api/

│   ├── getTasks.ts

│   ├── getTask.ts

│   ├── createTask.ts

│   ├── updateTask.ts

│   └── deleteTask.ts

│

├── components/

│   ├── TaskCard.tsx

│   ├── TaskList.tsx

│   ├── TaskBoard.tsx

│   ├── TaskDetails.tsx

│   ├── CreateTaskDialog.tsx

│   └── TaskFilters.tsx

│

├── hooks/

│   ├── useTasks.ts

│   ├── useTask.ts

│   └── useCreateTask.ts

│

├── schemas/

│   ├── createTaskSchema.ts

│   └── updateTaskSchema.ts

│

├── types/

│   └── task.ts

│

├── utils/

│   └── taskHelpers.ts

│

└── index.ts

ဒါဆို Task နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေက features/tasks ထဲမှာ အများစုရှိနေမယ်။

# 3. API layer

Frontend component က Laravel API ကို တိုက်ရိုက်မခေါ်တာကောင်းတယ်။

❌ မလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံ

const res = await fetch(

"/api/projects"

);

Component ထဲမှာ logic အများကြီးပါလာနိုင်တယ်။

အစား—

Component

↓

Hook

↓

TanStack Query

↓

API function

↓

API client

↓

Laravel

ဥပမာ—

features/tasks/

├── api/

│   ├── getTasks.ts

│   └── createTask.ts

│

└── hooks/

└── useTasks.ts

useTasks.ts:

export function useTasks(projectId: string) {

return useQuery({

queryKey: ["tasks", projectId],

queryFn: () => getTasks(projectId),

});

}

# 4. Central API Client

lib/api/

├── client.ts

├── errors.ts

└── types.ts

client.ts က—

Authorization

Content-Type

Base URL

Error handling

Timeout

စတာတွေကို centralized handle လုပ်မယ်။

ပြီးရင်—

features/projects/api/getProjects.ts

က apiClient ကိုသုံးမယ်။

ဒီလိုဆို backend URL/error handling logic တွေ feature တိုင်းမှာ duplicate မဖြစ်တော့ဘူး။

# 5. Authentication

Auth ကိုလည်း feature တစ်ခုအဖြစ်ထားမယ်။

features/auth/

├── api/

│   ├── login.ts

│   ├── register.ts

│   ├── logout.ts

│   ├── verifyEmail.ts

│   └── verify2FA.ts

│

├── components/

│   ├── LoginForm.tsx

│   ├── RegisterForm.tsx

│   └── TwoFactorForm.tsx

│

├── hooks/

│   ├── useAuth.ts

│   └── useCurrentUser.ts

│

├── schemas/

│   ├── loginSchema.ts

│   └── registerSchema.ts

│

├── types/

│   └── auth.ts

│

└── index.ts

# 6. Form Validation

Frontend validation အတွက်—

Zod

သုံးဖို့ recommend လုပ်တယ်။

ဥပမာ—

features/auth/schemas/loginSchema.ts

const loginSchema = z.object({

email: z.string().email(),

password: z.string().min(8),

});

ပြီးတော့ React Hook Form နဲ့—

React Hook Form

+

Zod

သုံးမယ်။

# 7. State Management

ဒီ project မှာ state ကို အမျိုးအစားခွဲသုံးပါ။

### Server state

TanStack Query

Projects

Tasks

Meetings

Notifications

Users

### Client/UI state

Zustand

Sidebar

Modal

Selected organization

UI preferences

Task filters

ဒါကြောင့် Redux ကို မလိုအပ်ဘူး။

# 8. Organization / Tenant State

Multi-tenancy ကြောင့် ဒီဟာကို သေချာ design လုပ်သင့်တယ်။

ဥပမာ user က—

Organization A

Organization B

Organization C

ရှိတယ်။

Header မှာ—

┌──────────────────────┐

│ 🏢 Acme Inc       ▼ │

└──────────────────────┘

ရွေးလိုက်ရင် current organization ပြောင်းမယ်။

ဒါကို—

features/organizations/

ထဲမှာထားပြီး Zustand နဲ့ selected organization state ကို manage လုပ်လို့ရတယ်။

API requests မှာလည်း current organization context ကို backend နဲ့ consistent ဖြစ်အောင် handle လုပ်ရမယ်။

# 9. Components ကို 3 မျိုးခွဲ

ဒါက maintainability အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တယ်။

### components/ui

Generic UI:

Button

Input

Dialog

Dropdown

Badge

Tooltip

Table

Tabs

ဒီ components တွေက business logic မသိဘူး။

### components/layout

Application-wide layout:

Sidebar

TopNavbar

MobileNavigation

Breadcrumb

UserMenu

OrganizationSwitcher

### features/*/components

Business-specific components:

features/tasks/components/TaskCard

features/projects/components/ProjectCard

features/meetings/components/MeetingCard

ဒါကြောင့်—

Button

ကို components/ui မှာထားမယ်။

TaskCard

ကို features/tasks/components မှာထားမယ်။

# 10. Custom Hooks

Feature-specific hook တွေကို feature ထဲမှာထား။

features/tasks/hooks/

Global reusable hook တွေကို—

hooks/

ထဲထား။

ဥပမာ—

hooks/

├── useDebounce.ts

├── useMediaQuery.ts

└── useClickOutside.ts

Task-specific:

features/tasks/hooks/

├── useTasks.ts

├── useTask.ts

└── useTaskFilters.ts

# 11. WebSocket

Phase 1 မှာတည်းက—

lib/websocket/

├── client.ts

├── events.ts

└── types.ts

ပြီးတော့ feature-specific event handling ကို feature ထဲမှာထား။

ဥပမာ—

features/tasks/

└── realtime/

├── taskEvents.ts

└── useTaskRealtime.ts

Flow:

Laravel

↓

Broadcast Event

↓

WebSocket

↓

Next.js

↓

TanStack Query Cache

↓

UI updates

ဥပမာ Alice က task status ပြောင်းရင် Bob ရဲ့ Kanban board မှာ refresh မလုပ်ဘဲ update ဖြစ်မယ်။

# 12. Meetings ကို Video-ready ဖြစ်အောင်

Phase 1 မှာ Video မရှိသေးပေမယ့်—

features/meetings/

├── api/

├── components/

├── hooks/

├── schemas/

├── types/

└── utils/

ထားမယ်။

နောက် Phase 2 မှာ—

features/video/

ထပ်ထည့်မယ်။

features/video/

├── components/

│   ├── VideoRoom.tsx

│   ├── ParticipantGrid.tsx

│   ├── VideoTile.tsx

│   ├── MeetingControls.tsx

│   └── ScreenShare.tsx

│

├── hooks/

│   ├── useWebRTC.ts

│   ├── useLocalStream.ts

│   └── useParticipants.ts

│

├── signaling/

│

└── types/

ဒါကြောင့် existing meetings feature ကို မဖျက်ဘဲ Video ကို layer အသစ်အနေနဲ့ ထည့်နိုင်မယ်။

# 13. Testing

Frontend မှာလည်း feature-oriented test structure သုံးမယ်။

ဥပမာ—

features/tasks/

├── components/

│   └── TaskCard.tsx

│

├── hooks/

│   └── useTasks.ts

│

└── __tests__/

├── TaskCard.test.tsx

├── useTasks.test.ts

└── taskHelpers.test.ts

Testing stack:

Vitest

React Testing Library

Playwright

### Unit

utils

hooks

schemas

pure functions

### Component

TaskCard

TaskForm

TaskFilters

### E2E

Login

Register

2FA

Create organization

Invite member

Create project

Create task

Schedule meeting

# 14. types/ ကိုလည်း မကြီးအောင်ထား

Global types:

types/

├── api.ts

├── pagination.ts

└── common.ts

Feature-specific types:

features/tasks/types/task.ts

features/projects/types/project.ts

features/meetings/types/meeting.ts

အားလုံးကို types/index.ts ထဲ စုမထည့်တာကောင်းတယ်။

# 15. Final structure

အကုန်ပေါင်းလိုက်ရင် ငါ recommend လုပ်မယ့် structure က—

src/

│

├── app/

│   ├── (auth)/

│   ├── (dashboard)/

│   ├── layout.tsx

│   ├── providers.tsx

│   └── globals.css

│

├── features/

│   │

│   ├── auth/

│   │   ├── api/

│   │   ├── components/

│   │   ├── hooks/

│   │   ├── schemas/

│   │   ├── types/

│   │   └── __tests__/

│   │

│   ├── organizations/

│   ├── projects/

│   ├── tasks/

│   ├── meetings/

│   ├── notifications/

│   ├── files/

│   ├── search/

│   └── analytics/

│

├── components/

│   ├── ui/

│   ├── layout/

│   └── shared/

│

├── lib/

│   ├── api/

│   ├── auth/

│   ├── websocket/

│   ├── query/

│   ├── validation/

│   └── utils/

│

├── stores/

│   ├── organizationStore.ts

│   └── uiStore.ts

│

├── hooks/

│   ├── useDebounce.ts

│   └── useMediaQuery.ts

│

├── types/

│   ├── api.ts

│   └── common.ts

│

├── config/

│   └── app.ts

│

└── tests/

└── e2e/

## ဒီ architecture ရဲ့ အဓိက rule ၅ ခု

1. app/ → Routing

2. features/ → Business features

3. components/ → Reusable UI

4. lib/ → Infrastructure / shared technical logic

5. stores/ → Client-side state

ပြီးတော့ backend နဲ့ frontend နှစ်ခုလုံးကို—

Laravel                         Next.js

Modules/                        features/

Auth                            auth

Tenancy                         organizations

Projects                        projects

Tasks                           tasks

Meetings                        meetings

ဆိုပြီး conceptually mirror လုပ်ထားတာက မင်း project ကို navigate လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်စေမယ်။

ဒီ project အတွက်တော့ Next.js App Router + TypeScript + TanStack Query + Zustand + React Hook Form + Zod + Tailwind/shadcn + Vitest/RTL + Playwright combination ကို သုံးမယ်ဆိုရင် clean ဖြစ်ပြီး testing နဲ့ future Video module ထည့်တာပါ အဆင်ပြေမယ်။